BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO ỨNG DỤNG RIKKEISAFE

NHIỆM VỤ 1. PHIẾU CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → xem kết quả cảnh báo và lý do → nhập/dán đường link đáng ngờ → xem kết quả cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Thu An demo kiểm tra số điện thoại; Gia Bình demo kiểm tra đường link; Mai Lan demo gửi báo cáo. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link, phần cảnh báo và lý do đã đủ rõ ràng để cô/chị/anh biết nên làm gì tiếp theo chưa? Vì sao? 2. Có thao tác nào trong quá trình kiểm tra hoặc gửi báo cáo khiến anh/chị gặp khó khăn, và anh/chị đề xuất cải thiện điều gì? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

NHIỆM VỤ 2. SỬA LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: Product Owner không nên tự trình diễn cả 5 PBI; PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD, PBI-05 không được giới thiệu là đã hoàn thành. Sửa: Developers trình diễn các PBI Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03); nêu rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done cùng lý do. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Product Owner, Developers và Stakeholders cùng xem kết quả Increment, trao đổi phản hồi, thảo luận thay đổi của thị trường hoặc nhu cầu người dùng và điều chỉnh Product Backlog khi cần. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Feedback không nên chỉ dành 3 phút cuối và Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: dành thời gian trao đổi xuyên suốt buổi Review; Product Owner ghi nhận, làm rõ và xem xét các góp ý để sắp xếp Product Backlog, không hứa làm ngay. Scrum Master hỗ trợ buổi họp diễn ra hiệu quả. |

NHIỆM VỤ 3. GHI NHẬN FEEDBACK

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận đề xuất thành mục trong Product Backlog, làm rõ giá trị và mức độ ưu tiên rồi xem xét cùng các mục khác; chưa cam kết đưa vào Sprint kế tiếp. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận và kiểm tra lỗi hiển thị trên điện thoại, xác định cách sửa và cập nhật Product Backlog nếu cần. Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên; không hứa sửa ngay tại buổi Review. |