BÀI 2: TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO RIKKEIRETECH

NHIỆM VỤ 1. CHỌN KỸ THUẬT VÀ XẾP THẺ Ý KIẾN

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ, phù hợp buổi họp 45 phút và giúp nhóm nhanh chóng thống nhất hành động cải tiến.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue – Cách làm này hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop – Dừng việc để kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và thường xuyên hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: Thông tin về lỗi được chia sẻ muộn nên nhóm không đủ thời gian xử lý. Xếp Stop – Dừng việc trì hoãn chia sẻ lỗi; báo lỗi ngay khi phát hiện, không quy trách nhiệm cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo để làm rõ nhu cầu người mua và xem xét, sắp xếp trong Product Backlog; đây là vấn đề về giá trị/tính năng sản phẩm, không phải cách làm việc nội bộ của Sprint Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start – Bắt đầu cập nhật DoD, bổ sung kiểm thử trên điện thoại để nhóm thống nhất tiêu chuẩn hoàn thành. |

NHIỆM VỤ 2. TỪ DATA ĐẾN IMPROVEMENT

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy; lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Việc kiểm thử chưa được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển mà bị dồn về cuối Sprint. Nhóm chưa chia nhỏ công việc và chưa thống nhất thời điểm kiểm thử sớm cho từng phần chức năng. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngay từ Sprint sau, Developers lập kế hoạch kiểm thử cho từng PBI trong Sprint Planning; bắt đầu kiểm thử khi phần chức năng đầu tiên sẵn sàng và cập nhật trạng thái kiểm thử hằng ngày. Mục tiêu: 100% PBI được kiểm thử trước 2 ngày làm việc cuối Sprint. | Developers cùng thực hiện; Scrum Master Duy theo dõi tiến độ và nhắc nhóm kiểm tra hằng ngày. | Trong Daily Scrum theo dõi hằng ngày; đánh giá kết quả tại Sprint Retrospective cuối Sprint sau. | Bảng công việc có ngày bắt đầu kiểm thử và trạng thái kiểm thử của từng PBI; đối chiếu để xác nhận 100% PBI được kiểm thử trước 2 ngày cuối Sprint. |

NHIỆM VỤ 3. SẮP XẾP VÀ MỞ ĐẦU BUỔI RETROSPECTIVE

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không nên tự chọn sẵn giải pháp và giao nhóm làm theo, vì cả nhóm cần cùng phân tích và thống nhất hành động cải tiến.

Lời mở đầu: “Mục tiêu hôm nay là cùng nhìn lại cách làm việc trong Sprint để tìm ra điều nên giữ và điều cần cải thiện, không phải tìm người để đổ lỗi. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình cũng như cách phối hợp. Những gì chúng ta thống nhất sẽ là hành động cải tiến của cả nhóm, và chúng ta sẽ kiểm tra lại ở buổi Retrospective tiếp theo.”