XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG BẰNG KỸ THUẬT MoSCoW

1. Bảng phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| STT | Hạng mục | Công sức | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M | Must | Cần thiết để xác định độc giả sử dụng hệ thống. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M | Must | Giúp độc giả tìm sách cần mượn, là chức năng cốt lõi của MVP. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L | Must | Là chức năng chính của hệ thống mượn sách online. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S | Should | Có ích nhưng độc giả có thể liên hệ thủ thư để gia hạn. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M | Should | Hữu ích nhưng có thể triển khai sau chức năng mượn sách cơ bản. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | M | Could | Tăng tương tác nhưng không ảnh hưởng đến chức năng mượn sách chính. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L | Won't | Tốn nhiều công sức và chưa cần thiết cho MVP. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S | Should | Giúp độc giả nhớ hạn trả sách nhưng có thể nhắc bằng cách khác. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S | Should | Hữu ích nhưng có thể tra cứu thông tin qua thủ thư. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L | Must | Cần quản lý dữ liệu sách để phục vụ việc mượn sách. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L | Won't | Có thể trao đổi trực tiếp tại quầy, chưa cần trong MVP. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M | Could | Giúp đăng nhập thuận tiện hơn nhưng không bắt buộc. |

2. Tổng điểm công sức nhóm Must

Các hạng mục Must gồm:

- Mục 1: 2 điểm.

- Mục 2: 2 điểm.

- Mục 3: 3 điểm.

- Mục 10: 3 điểm.

Tổng điểm Must = 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm.

Tỷ lệ năng lực Release 1:

\(10/20 \times 100\% = 50\%\)

Kết luận: Nhóm Must chiếm 50% năng lực Release 1, thấp hơn mức khoảng 60% (12 điểm) và không vượt quá giới hạn yêu cầu.

3. Product Backlog có thứ tự

| Thứ tự | Hạng mục | Công sức | Nhóm MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M | Must |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L | Must |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M | Must |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L | Must |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M | Should |
| 6 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S | Should |
| 7 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S | Should |
| 8 | Gia hạn mượn sách online | S | Should |
| 9 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M | Could |
| 10 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | M | Could |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L | Won't |
| 12 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L | Won't |

4. Tự phản biện

Mục 5 (đặt trước sách khi hết) có thể được xếp vào Must vì giúp độc giả chờ sách có sẵn, nhưng em chọn Should vì chức năng mượn sách cơ bản vẫn có thể hoạt động mà không cần đặt trước.

Mục 12 (đăng nhập bằng Google/Facebook) có thể được xếp vào Should vì giúp đăng nhập nhanh hơn, nhưng em chọn Could vì độc giả vẫn có thể sử dụng tài khoản thông thường.

Mục 11 (chat trực tiếp với thủ thư) có thể được xếp vào Should nếu thư viện cần hỗ trợ độc giả trực tuyến, nhưng em chọn Won't vì độc giả vẫn có thể hỏi trực tiếp tại quầy.

Mục 6 (đánh giá và bình luận sách) có thể được xếp vào Could vì giúp độc giả tham khảo ý kiến trước khi chọn sách; do đó em không ưu tiên chức năng này trong Release 1.