PHÂN LOẠI ƯU TIÊN MoSCoW VÀ XÂY DỰNG DEFINITION OF DONE

Dự án: GoMart – Ứng dụng đi chợ hộ Phiên bản: Release 1.0 Quy mô nhóm: 5 người Thời gian thực hiện: 2 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần

BƯỚC 1. PHÂN LOẠI PRODUCT BACKLOG THEO MoSCoW

| Nhóm ưu tiên | Mã User Story | Nội dung User Story |
| --- | --- | --- |
| Must have | US-01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại |
| Must have | US-02 | Chọn siêu thị trong bán kính 3km |
| Must have | US-04 | Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ |
| Must have | US-05 | Tính tổng tiền đơn và phí giao hàng tự động |
| Should have | US-03 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên |
| Should have | US-06 | Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa |
| Should have | US-07 | Áp dụng mã freeship |
| Should have | US-09 | Đánh giá người đi chợ hộ 5 sao |
| Could have | US-08 | Chat với người đi chợ hộ |
| Could have | US-10 | Chọn người đi chợ hộ yêu thích |
| Won’t have | US-11 | Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần |
| Won’t have | US-12 | Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc |

Giải thích các nhóm MoSCoW:

- Must have: Những chức năng bắt buộc phải có để Release 1.0 hoạt động và phát hành được.

- Should have: Những chức năng quan trọng, mang lại giá trị cao nhưng có thể phát hành trước khi hoàn thành chúng.

- Could have: Những chức năng bổ sung, chỉ thực hiện nếu còn thời gian và nguồn lực.

- Won’t have: Những chức năng được thống nhất chưa thực hiện trong Release 1.0, sẽ xem xét ở các phiên bản sau.

BƯỚC 2. GIẢI THÍCH CÁC USER STORY NHÓM MUST HAVE

US-01 – Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại

Đây là chức năng bắt buộc vì hệ thống cần xác định tài khoản khách hàng để quản lý thông tin và đơn hàng. Nếu thiếu chức năng này, ứng dụng không thể vận hành luồng sử dụng tài khoản như yêu cầu.

US-02 – Chọn siêu thị trong bán kính 3km

Đây là chức năng bắt buộc vì hệ thống cần biết khách hàng chọn siêu thị nào để lấy hàng và xác định phạm vi phục vụ. Nếu không chọn được siêu thị, đơn hàng không thể được xử lý đúng địa điểm.

US-04 – Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ

Đây là chức năng cốt lõi của GoMart. Nếu không có giỏ hàng và chức năng đặt đơn, khách hàng không thể hoàn thành nhu cầu đặt mua hàng hóa qua ứng dụng.

US-05 – Tính tổng tiền đơn và phí giao hàng tự động

Đây là chức năng bắt buộc để hệ thống tính chính xác số tiền hàng và phí giao hàng mà khách cần thanh toán. Nếu thiếu chức năng này, khách hàng không biết tổng số tiền phải trả và việc xác nhận đơn hàng có thể xảy ra sai sót.

BƯỚC 3. XÁC ĐỊNH MVP CỦA RELEASE 1.0

MVP (Minimum Viable Product) là sản phẩm khả thi tối thiểu, bao gồm các chức năng thiết yếu để sản phẩm có thể vận hành và mang lại giá trị cơ bản cho khách hàng.

MVP của GoMart Release 1.0 gồm 4 User Story thuộc nhóm Must have:

| STT | Mã User Story | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại |
| 2 | US-02 | Chọn siêu thị trong bán kính 3km |
| 3 | US-04 | Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ |
| 4 | US-05 | Tính tổng tiền đơn và phí giao hàng tự động |

Tổng số: 4 User Story.

Với MVP này, khách hàng có thể đăng nhập, chọn siêu thị, tạo đơn hàng và biết tổng tiền phải trả. Release 1.0 vẫn cho phép thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, vì vậy US-06 (thanh toán bằng thẻ ATM nội địa) chưa phải chức năng bắt buộc.

BƯỚC 4. KẾ HOẠCH CHO CÁC USER STORY NHÓM WON’T HAVE

| Mã User Story | Chức năng | Release dự kiến | Điều kiện xem xét lại |
| --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần | Release 1.2 | Luồng đặt đơn cơ bản hoạt động ổn định, có dữ liệu cho thấy khách hàng có nhu cầu đặt đơn lặp lại và nhóm đủ nguồn lực phát triển. |
| US-12 | Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc | Release 2.0 | Dịch vụ đi chợ đã vận hành ổn định, có đánh giá nhu cầu thị trường và đã xem xét đầy đủ yêu cầu pháp lý, đối tác cung ứng và quy trình giao thuốc. |

Hai User Story này được hoãn khỏi Release 1.0 nhằm tập trung nguồn lực vào các chức năng cốt lõi, bảo đảm sản phẩm có thể phát hành trong thời gian chỉ gồm 2 Sprint.

BƯỚC 5. XÂY DỰNG DEFINITION OF DONE (DoD)

Definition of Done (DoD) là tập hợp các tiêu chuẩn chất lượng chung mà một User Story phải đáp ứng trước khi được xem là hoàn thành.

Do nhóm GoMart có 5 người và thời gian thực hiện chỉ gồm 2 Sprint, nhóm thống nhất các tiêu chuẩn DoD sau:

| STT | Tiêu chuẩn Definition of Done | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Review mã nguồn | Toàn bộ code của User Story được ít nhất 1 thành viên khác review; các góp ý cần thiết đã được xử lý. |
| 2 | Kiểm thử đơn vị | Unit test cho logic chính đã chạy thành công; độ bao phủ unit test của phần mã liên quan đạt tối thiểu 70%. |
| 3 | Kiểm thử Acceptance Criteria | Tất cả Acceptance Criteria của User Story đã được kiểm thử và đáp ứng yêu cầu. |
| 4 | Không còn lỗi nghiêm trọng | Không còn lỗi mức nghiêm trọng hoặc mức cao chưa được xử lý trong phạm vi chức năng. |
| 5 | Tích hợp hệ thống | Code đã được tích hợp vào nhánh chung và build thành công trên môi trường kiểm thử. |
| 6 | Kiểm thử hồi quy | Các kiểm thử chính của những chức năng hiện có, đặc biệt là đăng nhập, đặt đơn và tính tiền, đều đạt. |
| 7 | Tài liệu và quy ước | Đã cập nhật tài liệu hoặc hướng dẫn ngắn cần thiết; code tuân theo quy ước chung của nhóm. |
| 8 | Xác nhận hoàn thành | Product Owner xác nhận các Acceptance Criteria đã được đáp ứng; User Story chỉ chuyển sang Done khi toàn bộ tiêu chuẩn DoD đều đạt. |

Kết luận: DoD được áp dụng thống nhất cho tất cả User Story trong Sprint. Nếu một User Story chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên thì chưa được xem là Done, kể cả khi một số chức năng đã chạy được.

BƯỚC 6. SO SÁNH ACCEPTANCE CRITERIA (AC) VÀ DEFINITION OF DONE (DoD)

| Tiêu chí | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | Áp dụng riêng cho từng User Story hoặc chức năng. | Áp dụng chung cho mọi User Story được tuyên bố Done trong Sprint. |
| Bản chất | Mô tả các điều kiện và kết quả cụ thể mà chức năng phải đáp ứng để được chấp nhận. | Mô tả các tiêu chuẩn chất lượng chung để xác định công việc đã hoàn thành. |
| Người quyết định | Product Owner làm rõ nhu cầu và tiêu chí chấp nhận, phối hợp với Scrum Team để bảo đảm các tiêu chí rõ ràng và khả thi. | Developers trong Scrum Team thống nhất và chịu trách nhiệm duy trì; Product Owner có thể góp ý nhưng không thay thế trách nhiệm của Developers về chất lượng. |
| Ví dụ GoMart | US-04: Khi khách hàng bấm “Đặt đơn”, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây. | Code của US-04 phải được ít nhất 1 thành viên khác review và unit test liên quan phải đạt tiêu chuẩn DoD. |

Phân biệt ngắn gọn:

- AC trả lời câu hỏi: Chức năng này phải làm được gì để đáp ứng yêu cầu?

- DoD trả lời câu hỏi: Công việc phải đạt những tiêu chuẩn chất lượng nào mới được xem là hoàn thành?

BƯỚC 7. PHÂN LOẠI 4 PHÁT BIỂU LÀ AC HAY DoD

| STT | Phát biểu | Phân loại | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | Khi bấm Đặt đơn, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây. | AC | Mô tả kết quả cụ thể của một hành động người dùng và có ngưỡng thời gian đo lường được. |
| (2) | Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác. | DoD | Đây là tiêu chuẩn chất lượng chung, áp dụng cho mọi User Story. |
| (3) | Độ bao phủ unit test của Sprint đạt trên 70%. | DoD | Đây là tiêu chuẩn kiểm thử chung của nhóm, không phải hành vi riêng của một chức năng. |
| (4) | Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship. | AC | Mô tả hành vi cụ thể của chức năng freeship khi đơn hàng chưa đạt ngưỡng giá trị tối thiểu. |

BƯỚC 8. KẾT LUẬN

Qua bài thực hành, nhóm đã phân loại đầy đủ 12 User Story của GoMart theo phương pháp MoSCoW. Nhóm xác định MVP của Release 1.0 gồm 4 User Story Must have: US-01, US-02, US-04 và US-05, tập trung vào luồng đặt hàng cốt lõi.

Những chức năng chưa bắt buộc được xếp vào nhóm Should have, Could have hoặc Won’t have để phù hợp với nguồn lực 5 người và thời gian 2 Sprint. Đồng thời, nhóm xây dựng DoD gồm 8 tiêu chuẩn chung và phân biệt rõ AC với DoD nhằm giúp Dev, Tester và Product Owner thống nhất cách xác định một User Story đã hoàn thành.