NHẬN DIỆN VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

PHẦN 1 – RÀ SOÁT KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên. Product Owner nhắc lại Sprint Goal để mọi người tập trung vào mục tiêu Sprint. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Không báo cáo phần trăm hoàn thành hay giải thích vì sao nhóm bận. Thay bằng việc trao đổi về kết quả Sprint và mức độ đáp ứng Sprint Goal. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Developers demo PBI-41 bằng hành trình người dùng: nhân viên cửa hàng mở website, nhập mã đơn hàng, tra cứu và xem trạng thái đơn. Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment; thông báo rõ PBI-42 còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt và PBI-44 có 6/80 ca phân loại sai, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT3 | Mời Stakeholders trao đổi, đặt câu hỏi mở như: “Theo anh/chị, hệ thống cần cải thiện điều gì để hỗ trợ nhân viên cửa hàng tốt hơn?”. Ghi nhận Feedback, người góp ý và nội dung vào danh sách để Product Owner xem xét, cập nhật Product Backlog khi phù hợp; không xem đây là cam kết thực hiện ngay. |

PHẦN 2 – XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI PBI

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã chạy trên môi trường thử nghiệm, hoàn thành 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao, nên được xác định là Done. |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 chưa được xem là Done vì còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt. Nhóm sẽ tiếp tục xử lý và kiểm thử trước khi xác nhận Done. |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 chưa được xem là Done vì có 6/80 ca bị phân loại sai và còn 1 lỗi mức nghiêm trọng cao. Nhóm công khai kết quả này và tiếp tục xử lý trước khi xác nhận Done. |

PHẦN 3 – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tôi không đồng ý giấu 6 ca phân loại sai của PBI-44 vì Sprint Review cần minh bạch kết quả thực tế và chỉ công nhận những PBI đạt điều kiện Done. Tôi cũng không đồng ý hứa thực hiện ngay mọi Feedback của Chủ cửa hàng vì các góp ý cần được ghi nhận, đánh giá và xem xét trong Product Backlog. Tôi sẽ mời Trưởng nhóm CSKH tham gia Sprint Review vì người này có góc nhìn quan trọng về việc chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn. Trong buổi họp, Developers sẽ trình bày kết quả và trả lời câu hỏi, Stakeholders trao đổi hai chiều, còn Product Owner chịu trách nhiệm xem xét Feedback để xác định hướng phát triển tiếp theo.