PHÂN LOẠI VÀ SỬA BIÊN BẢN SPRINT RETROSPECTIVE

PHẦN 1 – PHÂN LOẠI Ý KIẾN

| Mã | Cách làm việc / Phản hồi sản phẩm / Cần làm rõ | Giữ, chuyển nơi xử lý hoặc viết lại thế nào |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để Product Owner xem xét tính năng thêm nút cho khách tự hủy đơn trên mạng xã hội. |
| R-02 | Cách làm việc | Giữ và viết cụ thể: Khi thay đổi quy tắc làm việc, nhóm cập nhật tài liệu chung để tất cả thành viên nắm được thông tin thống nhất. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại trung lập: Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm cần thống nhất với các thành viên liên quan và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai. |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ. Đây là vấn đề về quy trình chia sẻ thông tin; nhóm cần cập nhật tài liệu chung khi thay đổi quy tắc, không chỉ trao đổi qua tin nhắn riêng. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ. Tiếp tục Pairing giữa người kiểm thử và người phụ trách luồng hội thoại khi tái hiện lỗi. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để xem xét mục tiêu tăng tỷ lệ AI tự trả lời lên 90%, không đưa vào Start–Stop–Continue. |
| R-07 | Cách làm việc | Không chấp nhận đề xuất hạ Definition of Done. Giữ yêu cầu không còn lỗi mức nghiêm trọng cao; nhóm có thể cải thiện quy trình kiểm thử để đáp ứng tiêu chuẩn. |

PHẦN 2 – SỬA IMPROVEMENT

Chọn hai Improvement phù hợp là IM-11-02 và IM-11-04 vì có thể chuyển thành hành động cụ thể, kiểm tra được và có bằng chứng rõ ràng.

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02: Khi kiểm thử luồng hội thoại, Khánh Vy phối hợp với người phụ trách luồng hội thoại để xây dựng và thực hiện các ca kiểm thử theo tiêu chí đã thống nhất. | Khánh Vy và người phụ trách luồng hội thoại | Cuối Sprint 12 | Danh sách ca kiểm thử, kết quả chạy kiểm thử và danh sách lỗi được ghi nhận. |
| IM-11-04: Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai thay đổi. | Developers | Mỗi lần thay đổi quy tắc trong Sprint 12 | Lịch sử phiên bản tài liệu và đối chiếu thời điểm cập nhật với thời điểm triển khai. |

Xử lý IM-10-02: Nhóm không bỏ qua hay chỉ gia hạn Improvement cũ mà cần phân tích nguyên nhân Integration Test bị trì hoãn đến Ngày 8, trong đó xem xét việc Khánh Vy chỉ được cấp đủ quyền truy cập môi trường thử nghiệm vào Ngày 4. Nhóm thống nhất biện pháp xử lý phù hợp, theo dõi thời điểm chạy Integration Test trong Sprint 12 và kiểm tra bằng lịch sử chạy test để xác định hành động cải tiến có hiệu quả hay không.

PHẦN 3 – NHẬN XÉT CÁCH ĐIỀU PHỐI

1. Scrum Master đặt câu hỏi mang tính đổ lỗi cá nhân: Câu hỏi “Ai đã làm sáu khiếu nại bị phân loại sai?” khiến thành viên lo sợ bị chỉ trích, dẫn đến hai người ngừng phát biểu. Scrum Master nên đặt câu hỏi tập trung vào quy trình và hệ thống, chẳng hạn: “Những yếu tố nào khiến các khiếu nại bị phân loại sai và nhóm có thể cải thiện điều gì?”.

2. Product Owner trả lời từng ý và tự chọn giải pháp: Việc này làm giảm cơ hội chia sẻ và quyền cùng quyết định của Scrum Team. Product Owner nên tham gia trao đổi như một thành viên liên quan đến sản phẩm, còn Scrum Team cùng phân tích vấn đề, đề xuất và lựa chọn Improvement dựa trên dữ liệu, khả năng thực hiện và mục tiêu cải tiến.