SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

Phần 1 – Phân tích

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình các phiếu để chốt SP và kết quả 4 SP không nằm trong thang Fibonacci của đội. | Làm sai quy trình ước lượng, khiến kết quả không thống nhất với thang điểm đã quy định. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner tự chọn 5 SP để kịp kế hoạch, trong khi Developers mới là người ước lượng. | Điểm ước lượng có thể không phản ánh đúng độ phức tạp, khiến nhóm nhận quá nhiều việc trong Sprint. |
| P3 | Hợp lý | Nhóm thực hiện đúng quy trình: người chọn mức thấp nhất và cao nhất giải thích, sau đó cả nhóm chọn lại và thống nhất 5 SP. | Giúp các thành viên hiểu rõ hơn về công việc và có cơ sở thống nhất mức ước lượng. |
| P4 | Chưa hợp lý | Quy đổi cố định 13 SP thành 52 giờ, trong khi SP dùng để đo độ lớn tương đối của công việc. | Khiến nhóm hiểu sai về thời gian hoàn thành và gây khó khăn khi lập kế hoạch Sprint. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa rõ quy tắc sử dụng mã giới thiệu cùng khuyến mãi khác nhưng nhóm vẫn chốt điểm theo đa số. | Có thể bỏ sót yêu cầu và rủi ro, dẫn đến phát sinh công việc hoặc phải sửa chức năng sau này. |

Phần 2 – Sửa lỗi

P1 – Đăng nhập bằng số điện thoại

Scrum Master yêu cầu các Developers chọn 3 SP và 5 SP giải thích lý do ước lượng, đặc biệt về xác thực OTP và tích hợp dịch vụ gửi tin nhắn. Sau khi thống nhất phạm vi và làm rõ rủi ro, các Developers chọn lại đồng thời một mức điểm phù hợp trong thang Fibonacci.

P2 – Thanh toán bằng ví RikkeiPay

Scrum Master yêu cầu Product Owner làm rõ yêu cầu thanh toán, các trường hợp giao dịch thất bại và phạm vi tích hợp ví RikkeiPay. Sau đó, Developers thảo luận lý do chọn 5, 8 và 13 SP rồi chọn lại; Product Owner không được tự quyết định Story Point.

P4 – Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ

Nhóm giữ kết quả 13 SP nếu quy trình ước lượng đã được thực hiện đúng, nhưng phải xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”. Khi lập kế hoạch Sprint, nhóm dựa vào năng lực thực tế và kết quả các Sprint trước để xác định khối lượng công việc phù hợp, không quy đổi SP thành giờ cố định.

P5 – Áp mã giới thiệu bạn bè

Scrum Master yêu cầu Product Owner làm rõ mã giới thiệu có được sử dụng cùng mã khuyến mãi khác hay không và các điều kiện áp dụng ưu đãi. Sau khi yêu cầu rõ ràng, Developers thảo luận các mức điểm, phân tích rủi ro rồi chọn lại đồng thời một mức phù hợp thay vì chốt theo đa số.